## Slide 1
Trabalho Final POO
Sistema de Estoque
Showcase Sprint # 1
5/fev - 12/fev

## Slide 2
GPTECOS:
Manager

## Slide 3
ROADMAP

## Slide 4
Cronograma
ME1: Entrega de design orientado à objetos
Idealizando o Projeto
ME3: Entrega de código parcialmente funcional
Código pronto para análise final
ME4: Disponibilização trabalho final
Defesa de projeto
Diagrama de Classes
Apresentação final
Ideação
Sprint 05
Sprint 04
Sprint 03
Sprint 02
Sprint 01
Requisitos do Software
Formatação do Repositório
Desenvolvimento do Software
Entrega do Projeto Final
Desenvolvimento da Apresentação Final
Análise Final
Testes
ME2: Entrega da estrutura de desenvolvimento
Ambiente para produção

## Slide 5
Aula | 01 | 02 | 03 | 04 | 05
Data de encerramento | 12/fev | 17/fev | 24/fev | 3/mar | 10/mar
Ideação |  |  |  |  | 
Requisitos do Software |  |  |  |  | 
Diagrama de Classes |  |  |  |  | 
Formatação do Repositório (GitHub) |  |  |  |  | 
Desenvolvimento do Software |  |  |  |  | 
Testes |  |  |  |  | 
Analise Final |  |  |  |  | 
Desenvolvimento da Apresentação Final |  |  |  |  | 
Entrega do Projeto Final |  |  |  |  | 
Defesa do Projeto Final |  |  |  |  | 
Cronograma

## Slide 6
PRINCIPAIS ENTREGAS

## Slide 7
Agenda
Ideação (Objetivo, Regras,...);
Definição dos Requisitos do Software;
Construção do Diagrama de Classes.

## Slide 8
Ideação
Status
DONE:
Definir o tema a ser abordado;
Definir o objetivo do projeto;
Realizar o planejamento de metas para os Sprints;
Definir as Regras de Negócio.
DOING:
Organizar o repositório no GitHub.
TODO:
NDA.

## Slide 9
Requisitos do Software
Status
DONE:
Definir funcionalidade básicas.
DOING:
Avaliando possíveis funcionalidades a serem adicionadas.
TODO:
NDA.

## Slide 10
Construção do Diagrama de Classes
Status
DONE:
Definir o tratamento de erros;
Definir a base do sistema;
Definir as classes mãe e suas devidas filhas.
DOING:
Definir os métodos de cada classe.
TODO:
Análise final dos atributos e métodos.

## Slide 11
PRÓXIMOS PASSOS

## Slide 12
Objetivos | Sprint #2
Formatação do Repositório;
Divisão das Atividades para Produção.
Início do Desenvolvimento do Software;

## Slide 13
OBRIGADO!
Powered by GPTECOS