## Slide 1
Trabalho Final POO
Sistema de Estoque
Showcase Sprint # 3
19/fev - 26/fev

## Slide 2
GPTECOS:
Manager

## Slide 3
ROADMAP

## Slide 4
Cronograma
ME1: Entrega de design orientado à objetos
Idealizando o Projeto
ME3: Entrega de código parcialmente funcional
Código pronto para análise final
ME4: Disponibilização trabalho final
Defesa de projeto
Diagrama de Classes
Apresentação final
Ideação
Sprint 05
Sprint 04
Sprint 03
Sprint 02
Sprint 01
Requisitos do Software
Formatação do Repositório
Desenvolvimento do Software
Entrega do Projeto Final
Desenvolvimento da Apresentação Final
Análise Final
Testes
ME2: Entrega da estrutura de desenvolvimento
Ambiente para produção

## Slide 5
Aula | 01 | 02 | 03 | 04 | 05
Data de encerramento | 12/fev | 17/fev | 24/fev | 3/mar | 10/mar
Ideação |  |  |  |  | 
Requisitos do Software |  |  |  |  | 
Diagrama de Classes |  |  |  |  | 
Formatação do Repositório (GitHub) |  |  |  |  | 
Desenvolvimento do Software |  |  |  |  | 
Testes |  |  |  |  | 
Analise Final |  |  |  |  | 
Desenvolvimento da Apresentação Final |  |  |  |  | 
Entrega do Projeto Final |  |  |  |  | 
Defesa do Projeto Final |  |  |  |  | 
Cronograma

## Slide 6
PRINCIPAIS ENTREGAS

## Slide 7
Agenda
Continuidade no Desenvolvimento da Interface;
Desenvolvimento do Documento de Descrição do Sistema;
Aprimoramento das Funções básicas;
Atualização do Kanban no GitHub.

## Slide 8
Ideação
Status
DONE:
Documento de descrição do sistema;
Definir funcionalidades básicas.
DOING:
Aprimoramento da interface;
Melhoria das classes básicas.
TODO:
Iniciar testes do software por completo.

## Slide 9
PRÓXIMOS PASSOS

## Slide 10
Objetivos | Sprint #4
Desenvolvimento do tratamento de erros;
Dar continuidade aos testes;
Aprimoramento da comunicação do sistema;

## Slide 11
OBRIGADO!
Powered by GPTECOS